Operaciones Logísticas del Magdalena

Sistema de Gestión Logística

Documento de Especificación del Proyecto

| Versión | 1.0 — Borrador inicial |
| --- | --- |
| Stack | React · Node.js + Express · Supabase |
| Duración est. | 12 a 14 semanas (4 fases) |

1. Resumen ejecutivo

Operaciones Logísticas del Magdalena es una plataforma web multi-rol que digitaliza y centraliza el ciclo completo de vida de un envío de paquetería. Cubre desde el registro de la guía y la generación de la etiqueta física, hasta el tracking en tiempo real por parte del repartidor y la consulta pública del estado por parte del cliente final.

El sistema permitirá a la empresa gestionar sus operaciones de última milla de forma profesional, tener visibilidad total sobre el estado de cada pedido, llevar métricas de productividad por repartidor, y ofrecer a sus clientes y empresas aliadas (como X Cargo / Temu) una experiencia de seguimiento similar a la de operadores nacionales como Servientrega o Interrapidísimo.

# 2. Actores y roles del sistema

2.1 Administrador

Tiene acceso total al sistema. Es el responsable de la operación diaria.

- Registrar y editar guías (individual o carga masiva desde Excel/CSV)

- Asignar guías a repartidores

- Descargar etiquetas PDF para pegar en los paquetes

- Ver el dashboard de operaciones: pedidos por estado, rendimiento por repartidor

- Generar reportes filtrables y exportarlos a Excel

- Gestionar usuarios (repartidores y empresas aliadas)

- Ver el historial completo de cualquier guía

2.2 Empresa aliada

Empresas como X Cargo, Temu u otras que entregan su volumen de pedidos a Operaciones Logísticas del Magdalena para distribución.

- Registrar guías de forma individual o masiva

- Consultar el estado de sus guías en tiempo real

- Descargar sus propias etiquetas

- Ver reportes de sus envíos (entregados, en proceso, novedades)

- No tiene acceso a información de otras empresas ni a la operación interna

2.3 Repartidor

Personal de campo que recibe los paquetes y los entrega puerta a puerta. Accede desde el celular a una interfaz optimizada para móvil (PWA).

- Ver la lista de guías asignadas para el día

- Ver el detalle de cada guía: nombre, dirección y teléfono del destinatario

- Actualizar el estado de cada entrega: Entregado / No contestó / Dirección incorrecta / Reagendar

- Agregar una nota de novedad cuando la entrega no se completa

- (Opcional) Tomar foto como evidencia de entrega

2.4 Cliente final

El comprador que espera su paquete. No necesita crear cuenta.

- Ingresa al portal público e introduce su número de guía

- Ve el estado actual y el historial completo con fechas y horas

- No ve datos internos de la operación

# 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + Tailwind CSS | Interfaz de usuario (SPA). Todas las vistas: admin, empresa, repartidor y portal público |
| Backend | Node.js + Express.js | API REST. Lógica de negocio, control de roles, generación de PDFs |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Almacenamiento de guías, usuarios, estados e historial |
| Autenticación | Supabase Auth (JWT) | Login, sesiones y control de roles por usuario |
| Storage | Supabase Storage | PDFs de etiquetas, logos de empresas, fotos de evidencia |
| PDF / Etiquetas | pdfkit (Node.js) | Generación de stickers en servidor, descarga directa o almacenamiento |
| Código de barras | bwip-js o qrcode | Generación de QR y código de barras incrustados en la etiqueta |
| Carga masiva | multer + xlsx (Node.js) | Recibir y procesar archivos Excel/CSV de guías |
| Notificaciones | Whapi.cloud o Twilio | Mensajes WhatsApp automáticos al cliente al cambiar estado |
| Deploy frontend | Vercel | Hosting gratuito para la SPA de React |
| Deploy backend | Railway o Render | Hosting del servidor Express. Plan gratuito para arrancar |

# 4. Módulos del sistema

## 4.1 Módulo de gestión de guías

Es el núcleo de la plataforma. Cada guía representa un paquete que debe ser entregado.

Campos de una guía

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Número de guía | String (único) | Generado automáticamente: prefijo empresa + fecha + random (ej. MAG-20240315-0042) |
| Remitente | String | Nombre de la empresa aliada o persona que envía |
| Nombre destinatario | String | Nombre completo del cliente que recibe |
| Dirección destinatario | String | Dirección completa de entrega |
| Ciudad / Barrio | String | Ciudad y barrio de destino |
| Teléfono destinatario | String | Para contacto del repartidor y notificaciones WhatsApp |
| Descripción del paquete | String | Descripción breve del contenido |
| Peso (kg) | Decimal | Peso del paquete para liquidación |
| Valor declarado | Decimal | Valor del contenido para efectos de responsabilidad |
| Empresa aliada | FK → empresas | Quién entregó el paquete a la operadora |
| Repartidor asignado | FK → usuarios | Mensajero responsable de la entrega |
| Estado actual | Enum | Ver sección 5 (flujo de estados) |
| Fecha de registro | Timestamp | Automática al crear la guía |
| Fecha estimada de entrega | Date | Opcional. Para informar al cliente |
| Observaciones | Text | Notas internas del administrador |

## 4.2 Módulo de etiquetas / stickers

Genera el sticker imprimible que se pega en el paquete antes de enviarlo al repartidor.

Contenido de la etiqueta

- Logo de la empresa o empresa aliada

- Número de guía en código de barras (Code 128) y/o código QR

- Nombre y dirección completa del destinatario (letra grande, legible)

- Nombre del remitente / empresa aliada

- Ciudad de destino

- Peso y valor declarado (si aplica)

- Fecha de registro

Formato: PDF generado por pdfkit en el servidor. Tamaño estándar de etiqueta (10 x 15 cm, compatible con impresoras térmicas y convencionales). El PDF puede contener múltiples etiquetas en una sola descarga.

## 4.3 Módulo de tracking y estados

Cada cambio de estado queda registrado en la tabla historial_estados con el usuario que lo hizo, la fecha, la hora y una nota opcional. Esto permite auditar todo el ciclo de vida del paquete.

## 4.4 App del repartidor (PWA móvil)

Interfaz responsiva optimizada para celular. El repartidor no necesita instalar nada, accede desde el navegador. La vista principal muestra la lista de guías asignadas para el día, con la información mínima necesaria para hacer la entrega.

- Nombre y dirección del destinatario

- Teléfono (toca para llamar directamente)

- Botones de acción: Entregado / No contestó / Novedad

- Campo de texto para la nota de novedad

- (Opcional) Botón para tomar foto con la cámara del celular

## 4.5 Dashboard del administrador

Vista de comando central con las métricas del día y de períodos históricos.

- Total de guías registradas hoy / semana / mes

- Guías por estado: en ruta, entregadas, con novedad, sin asignar

- Tabla de repartidores: cuántos llevan, cuántos entregaron, tasa de efectividad

- Alertas: guías sin movimiento por más de 24 horas

- Gráfico de barras de entregas por día (últimos 30 días)

- Resumen por empresa aliada: cuántas guías activas tiene cada una

## 4.6 Portal público de rastreo

Página accesible sin login, integrable en la página web existente mediante un iframe o una ruta dedicada (/rastrear). El cliente ingresa su número de guía y ve el estado actual con el historial completo. No se muestra información interna de la operación (repartidor, costos, empresa aliada, etc.).

# 5. Flujo de estados de una guía

| Estado | Quién lo asigna | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Registrado | Admin / Empresa aliada | La guía fue creada en el sistema. Aún no tiene repartidor asignado. |
| Asignado | Admin | Se asignó un repartidor al paquete. Está listo para salir a reparto. |
| En ruta | Repartidor | El repartidor recogió el paquete y está en camino a la dirección. |
| Entregado | Repartidor | El paquete fue recibido por el destinatario. Estado final exitoso. |
| No contestó | Repartidor | El repartidor fue a la dirección pero no encontró a nadie. |
| Dirección incorrecta | Repartidor | La dirección suministrada no es válida o no existe. |
| Reagendar | Repartidor / Admin | Se acuerda una nueva fecha de entrega con el destinatario. |
| Devuelto | Admin | El paquete regresó a la bodega después de varios intentos fallidos. |

Nota: cada transición de estado queda guardada en la tabla historial_estados con timestamp y usuario. El cliente final solo ve los estados relevantes para él (Registrado, En ruta, Entregado, No contactado, Devuelto) con mensajes en lenguaje amigable.

# 6. Modelo de datos (tablas principales)

El siguiente es el esquema lógico de las tablas en PostgreSQL (Supabase). Las relaciones y tipos exactos serán refinados durante la Fase 1 del desarrollo.

Tabla: guias

- id (UUID, PK)

- numero_guia (VARCHAR, unique, not null)

- empresa_id (UUID, FK → empresas)

- repartidor_id (UUID, FK → usuarios, nullable)

- estado_actual (VARCHAR, default 'registrado')

- nombre_remitente, nombre_destinatario, telefono_destinatario (VARCHAR)

- direccion_destinatario, ciudad_destino, barrio (TEXT)

- descripcion_paquete (TEXT, nullable)

- peso_kg (DECIMAL, nullable), valor_declarado (DECIMAL, nullable)

- observaciones (TEXT, nullable)

- fecha_estimada_entrega (DATE, nullable)

- etiqueta_pdf_url (TEXT, nullable) — URL en Supabase Storage

- created_at, updated_at (TIMESTAMPTZ)

Tabla: historial_estados

- id (UUID, PK)

- guia_id (UUID, FK → guias)

- estado (VARCHAR)

- nota (TEXT, nullable) — observación del repartidor

- usuario_id (UUID, FK → usuarios) — quién hizo el cambio

- foto_evidencia_url (TEXT, nullable)

- created_at (TIMESTAMPTZ)

Tabla: empresas

- id (UUID, PK)

- nombre, nit, email, telefono (VARCHAR)

- logo_url (TEXT, nullable)

- activa (BOOLEAN, default true)

- created_at (TIMESTAMPTZ)

Tabla: usuarios (profiles)

- id (UUID, PK — mismo UUID que auth.users de Supabase)

- nombre_completo, email, telefono (VARCHAR)

- rol (ENUM: admin | empresa | repartidor)

- empresa_id (UUID, FK → empresas, nullable — aplica a rol empresa)

- activo (BOOLEAN, default true)

- created_at (TIMESTAMPTZ)

# 7. Estructura de carpetas del proyecto

Backend (Node.js + Express)

| Carpeta / Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| /backend/src/routes/ | Rutas Express separadas por módulo (guias.js, auth.js, reportes.js) |
| /backend/src/controllers/ | Lógica de cada ruta. Llaman a los services |
| /backend/src/services/ | Lógica de negocio pura (guiaService.js, pdfService.js, etc.) |
| /backend/src/middlewares/ | auth.js (verificar JWT), roles.js (verificar permisos) |
| /backend/src/utils/ | generarNumeroGuia.js, formatearFecha.js, etc. |
| /backend/src/config/ | supabase.js (cliente Supabase), env.js (variables de entorno) |
| .env | Variables: SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, JWT_SECRET, PORT |

Frontend (React + Vite)

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| /frontend/src/pages/ | Una carpeta por rol: /admin, /empresa, /repartidor, /public |
| /frontend/src/components/ | Componentes reutilizables (TablaGuias, FormGuia, BadgeEstado, etc.) |
| /frontend/src/hooks/ | useAuth.js, useGuias.js, useRepartidor.js |
| /frontend/src/services/ | api.js — funciones que llaman al backend (axios/fetch) |
| /frontend/src/context/ | AuthContext.jsx — proveedor del usuario logueado y su rol |
| /frontend/src/router/ | PrivateRoute.jsx — protege rutas según rol |

# 8. Roadmap de desarrollo

| Fase | Nombre | Entregable clave | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Fundamentos | Login con roles · BD configurada · Estructura del proyecto | 2 – 3 semanas |
| Fase 2 | Guías y etiquetas | CRUD de guías · PDF descargable · Carga masiva CSV | 3 – 4 semanas |
| Fase 3 | Tracking y portal | App repartidor · Portal público de rastreo · WhatsApp | 3 semanas |
| Fase 4 | Dashboard y prod. | Dashboard admin · Reportes Excel · Deploy en producción | 2 – 3 semanas |

# 9. Criterios de aceptación por módulo

Módulo de guías

- Se puede registrar una guía individual en menos de 2 minutos

- Se puede cargar un archivo Excel/CSV con 100+ guías sin errores

- El número de guía se genera automáticamente y es único

- Al crear la guía se puede descargar la etiqueta inmediatamente

Etiquetas PDF

- La etiqueta generada contiene todos los campos requeridos

- El código QR/barras escaneable devuelve el número de guía

- El PDF se puede imprimir en impresora térmica y convencional

- Se pueden descargar múltiples etiquetas en un solo PDF

Tracking y repartidor

- El repartidor puede actualizar el estado de una guía en menos de 5 segundos

- Cada cambio de estado queda registrado con timestamp inmediatamente

- El portal público muestra el estado actualizado en tiempo real

- El cliente recibe mensaje de WhatsApp cuando cambia el estado

Dashboard y reportes

- El admin ve las métricas del día al entrar al dashboard sin configuración adicional

- El reporte filtrado se exporta a Excel con un clic

- Los datos del dashboard no tardan más de 3 segundos en cargar

# 10. Modelo entidad-relación (ERD)

El siguiente diagrama muestra las 5 tablas principales del sistema y sus relaciones en la base de datos PostgreSQL (Supabase).

| Tabla | Relación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EMPRESAS → USUARIOS | 1 a muchos (¦¦--o{) | Una empresa tiene muchos usuarios con rol 'empresa' |
| EMPRESAS → GUIAS | 1 a muchos (¦¦--o{) | Una empresa genera muchas guías de envío |
| USUARIOS → GUIAS | 1 a muchos (¦¦--o{) | Un repartidor (usuario) tiene asignadas muchas guías |
| GUIAS → HISTORIAL_ESTADOS | 1 a muchos (¦¦--o{) | Cada guía acumula múltiples entradas de estado a lo largo de su ciclo |
| GUIAS → NOTIFICACIONES | 1 a muchos (¦¦--o{) | Cada cambio de estado puede disparar una o varias notificaciones |
| USUARIOS → HISTORIAL_ESTADOS | 1 a muchos (¦¦--o{) | Cada entrada del historial registra qué usuario hizo el cambio |

Campos clave por tabla

| Tabla | Campos principales |
| --- | --- |
| EMPRESAS | id · nombre · nit · email · telefono · logo_url · activa · created_at |
| USUARIOS | id · nombre_completo · email · telefono · rol (enum) · empresa_id FK · activo · created_at |
| GUIAS | id · numero_guia (unique) · empresa_id FK · repartidor_id FK · estado_actual · nombre_destinatario · telefono_destinatario · direccion_destinatario · ciudad_destino · barrio · peso_kg · valor_declarado · etiqueta_pdf_url · created_at · updated_at |
| HISTORIAL_ESTADOS | id · guia_id FK · estado · nota · usuario_id FK · foto_evidencia_url · created_at |
| NOTIFICACIONES | id · guia_id FK · tipo · destinatario_tel · mensaje · estado_envio · enviado_at |

# 11. Diseño de la API REST

Base URL: https://api.operacioneslogisticas.com/api/v1

Todas las rutas protegidas requieren el header: Authorization: Bearer <token JWT>. Los roles se verifican mediante middleware en Express antes de ejecutar el controlador. El cliente obtiene el token al hacer login y lo almacena en localStorage (o sessionStorage para sesiones temporales).

| Convención | Significado |
| --- | --- |
| :id / :guia_id | Parámetro dinámico en la URL (UUID de la entidad) |
| ?param=valor | Query parameter opcional o requerido según se indique |
| [admin] | Solo accesible por el rol indicado entre corchetes |
| [público] | No requiere autenticación |

## 11.1 Autenticación  ·  /auth

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | público | Iniciar sesión. Body: { email, password }. Devuelve JWT + { id, nombre, rol, empresa_id } |
| POST | /auth/logout | admin · empresa · repartidor | Cerrar sesión e invalidar token en Supabase |
| GET | /auth/me | admin · empresa · repartidor | Devuelve el perfil del usuario autenticado según el JWT |

## 11.2 Gestión de guías  ·  /guias

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /guias | admin · empresa | Listar guías paginadas. Query: ?estado &empresa_id &repartidor_id &fecha_desde &fecha_hasta &page &limit |
| GET | /guias/:id | admin · emp · rep | Detalle completo de una guía + historial de estados embebido |
| POST | /guias | admin · empresa | Crear guía individual. Número se genera automáticamente (MAG-YYYYMMDD-XXXX) |
| POST | /guias/bulk | admin · empresa | Carga masiva desde Excel/CSV (multipart). Devuelve { creadas, errores, detalle_errores } |
| PUT | /guias/:id | admin | Editar datos de guía. Solo permitido si estado es 'registrado'. Devuelve 409 si ya está en ruta |
| PATCH | /guias/:id/asignar | admin | Asignar repartidor. Body: { repartidor_id }. Cambia estado a 'asignado' automáticamente |

## 11.3 Tracking · estados  ·  /guias/:id/estados

El POST a este endpoint es el más crítico del sistema: en una sola transacción actualiza estado_actual en GUIAS, inserta en HISTORIAL_ESTADOS y dispara la notificación WhatsApp si aplica.

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /guias/:id/estados | repartidor · admin | Registrar nuevo estado. Body: { estado, nota?, foto_evidencia_url? }. Estados válidos: entregado · no_contesto · direccion_incorrecta · reagendar · devuelto |
| GET | /guias/:id/estados | admin · emp · rep | Historial completo ordenado desc por created_at. Incluye nombre del usuario que hizo cada cambio |

## 11.4 Etiquetas PDF  ·  /etiquetas

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /etiquetas/:guia_id | admin · empresa | Descargar PDF de una guía. Si ya existe en Storage lo sirve directo; si no, lo genera con pdfkit y lo guarda |
| POST | /etiquetas/bulk | admin · empresa | PDF con múltiples etiquetas (máx 100). Body: { guia_ids: [uuid, ...] }. Devuelve un solo PDF con todas las etiquetas |

## 11.5 App del repartidor  ·  /repartidor

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /repartidor/mis-guias | repartidor | Guías asignadas hoy al repartidor del JWT. Query: ?fecha &estado. No expone datos de otras empresas |
| POST | /repartidor/evidencia/:guia_id | repartidor | Subir foto de evidencia (multipart, max 5 MB). Devuelve { foto_url } para usar en POST /estados |

## 11.6 Portal público  ·  /tracking

Sin autenticación. Rate limit de 30 req/min por IP (express-rate-limit) para evitar scraping. Solo expone datos que el cliente final necesita ver; nunca expone empresa_id, repartidor_id, valor_declarado ni observaciones internas.

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /tracking/:numero_guia | público | Estado público del envío. Devuelve: numero_guia, nombre_destinatario, ciudad_destino, estado_actual, fecha_estimada_entrega, historial con mensajes amigables |

## 11.7 Dashboard y reportes  ·  /dashboard · /reportes

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /dashboard/resumen | admin | KPIs del día: totales por estado + tabla por repartidor (asignadas, entregadas, tasa). Query: ?fecha |
| GET | /dashboard/tendencia | admin | Entregas por día en últimos N días para gráfico. Query: ?dias=30 (máx 90). Devuelve array [ { fecha, entregadas, novedades, registradas } ] |
| GET | /reportes/exportar | admin · empresa | Exportar Excel filtrado. Query: ?fecha_desde &fecha_hasta &empresa_id &repartidor_id &estado. Descarga .xlsx |

## 11.8 Gestión de usuarios  ·  /usuarios

| Método | Ruta | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /usuarios | admin | Listar usuarios. Query: ?rol=repartidor¦empresa¦admin &activo=true |
| POST | /usuarios | admin | Crear usuario. Body: { nombre_completo, email, password, rol, telefono, empresa_id? }. Crea en Supabase Auth + tabla usuarios |
| PUT | /usuarios/:id | admin | Editar datos del usuario (nombre, teléfono, empresa_id). No permite cambiar el rol directamente |
| PATCH | /usuarios/:id/estado | admin | Activar o desactivar usuario. Body: { activo: true¦false }. No elimina; preserva el historial de entregas |

# 12. Decisiones clave de diseño

Transacción atómica en cambio de estado

El endpoint POST /guias/:id/estados ejecuta tres operaciones en secuencia dentro de un único service: (1) valida que la transición de estado sea permitida, (2) actualiza estado_actual en la tabla guias, (3) inserta en historial_estados, y (4) encola la notificación WhatsApp. Si cualquier paso falla, se hace rollback para garantizar consistencia.

Aislamiento de datos por empresa

El middleware de Express verifica el rol del JWT en cada petición. Un usuario con rol 'empresa' nunca puede ver guías de otra empresa: el enterprise_id del token se inyecta automáticamente como filtro en todas las queries del controlador, independientemente de los query params que envíe el cliente.

Generación lazy de etiquetas PDF

Las etiquetas no se generan al crear la guía sino cuando se solicitan por primera vez (GET /etiquetas/:guia_id). El PDF se guarda en Supabase Storage y en la siguiente petición se sirve el URL en lugar de regenerar. Esto evita generar PDFs que nunca se descargan.

Portal público sin autenticación

El endpoint /tracking/:numero_guia es completamente público pero con rate limiting estricto. Se expone solo la información mínima necesaria para el cliente final; el historial usa mensajes en lenguaje natural (ej. 'Tu paquete está en camino') en lugar de los códigos internos del sistema.

Este documento es un borrador inicial sujeto a revisión con el equipo de Operaciones Logísticas del Magdalena. Las funcionalidades marcadas como opcionales pueden ser incluidas o diferidas según prioridades y presupuesto del proyecto.

Versión 1.1 · Operaciones Logísticas del Magdalena